# DOCUMENTO FINAL DE NEGOCIACIÓN TECNOLÓGICA

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

# Información General

Entidad de formación: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha: 3197813
Centro de formación: Centro de Servicios Financieros

Nombre del proyecto: GEST PAN – Sistema de Gestión para Panadería

Tipo de proyecto:

☑ Desarrollo de software a la medida
☑ Plataforma web
☑ Sistema de información

Cliente: Panadería (caso de estudio)

Proveedor / Equipo desarrollador:
Aprendices ADSO – SENA

Equipo de trabajo:

- Andrea Viviana Florian

- Juan David Forero

- Yerik Hurtado

Instructor responsable: Monica Bibiana Mendoza

Fecha: 07/03/2026

# 1. Contexto y Justificación del Proyecto

La panadería objeto del proyecto se dedica a la producción y venta de productos de panadería como pan, pasteles, bebidas y otros alimentos. Actualmente, muchos de sus procesos administrativos y de control se realizan de forma manual o mediante registros en cuadernos y hojas de cálculo.

Esta situación genera problemas como:

- Falta de control del inventario de productos.

- Dificultad para registrar correctamente las ventas.

- Riesgo de pérdida de información.

- Poco control sobre clientes y proveedores.

Debido a estos inconvenientes, surge la necesidad de desarrollar GEST PAN, un sistema de gestión que permita digitalizar y automatizar los procesos principales de la panadería.

La implementación de esta solución tecnológica permitirá mejorar la organización del negocio, optimizar los procesos administrativos y facilitar la toma de decisiones mediante información confiable.

# 2. Objeto de la Negociación Tecnológica

El objeto de la negociación es establecer las condiciones técnicas, operativas y funcionales para el desarrollo e implementación del sistema GEST PAN, el cual permitirá gestionar los procesos de ventas, inventario, clientes, proveedores y reportes dentro de la panadería.

Esta negociación busca definir los compromisos entre el cliente y el equipo de desarrollo para garantizar un proyecto viable y alineado con las necesidades del negocio.

# 3. Análisis de las Partes Interesadas

## 3.1 Cliente / Organización

Objetivos

- Mejorar la organización administrativa de la panadería.

- Controlar inventarios y ventas de forma digital.

- Reducir errores en registros manuales.

Intereses

- Tener un sistema fácil de usar.

- Mejorar la eficiencia del negcio.

- Contar con reportes que ayuden en la toma de decisiones.

Posición inicial

El cliente solicita un sistema completo que incluya control de inventario, registro de ventas, manejo de clientes y generación de reportes.

Límites

- Presupuesto limitado.

- El sistema debe ser fácil de usar para los empleados.

## 3.2 Proveedor / Equipo de Desarrollo

Objetivos

- Desarrollar un sistema funcional que cumpla con los requerimientos del cliente.

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación ADSO.

Intereses

- Desarrollar una solución tecnológica real.

- Obtener experiencia práctica en desarrollo de software.

Posición inicial

Propuesta de desarrollo de un sistema web modular que permita implementar las funcionalidades principales del negocio.

Límites

- Tiempo limitado para el desarrollo.

- Recursos técnicos y académicos del equipo.

# 4. Estrategia de Negociación Aplicada

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una negociación colaborativa (ganar – ganar), en la cual ambas partes buscan obtener beneficios sin afectar los intereses de la otra.

La estrategia aplicada consistió en:

- Escuchar las necesidades del cliente.

- Priorizar las funcionalidades más importantes.

- Ajustar el alcance del sistema a los recursos disponibles.

También se aplicaron técnicas como:

- Manejo de objeciones relacionadas con tiempo y alcance.

- Priorización de módulos del sistema.

- Concesiones en la implementación de algunas funcionalidades en fases posteriores.

# 5. BATNA de las Partes

BATNA del Cliente

Si no se logra un acuerdo, el cliente podría continuar utilizando métodos manuales o contratar otro proveedor de software.

BATNA del Proveedor

El equipo de desarrollo podría trabajar en otro proyecto académico o implementar otro sistema como caso de estudio.

# 6. Alcance Técnico Acordado

## 6.1 Funcionalidades del Sistema

El sistema GEST PAN incluirá los siguientes módulos principales:

- Gestión de productos

- Control de inventario

- Registro de ventas

- Gestión de clientes

- Gestión de proveedores

- Generación de reportes

- Control de usuarios del sistema

## 6.2 Requerimientos No Funcionales

- Seguridad de la información del sistema.

- Copias de seguridad periódicas de la base de datos.

- Acceso seguro mediante autenticación.

- Interfaz fácil de usar para los empleados.

- Buen rendimiento del sistema.

## 6.3 Tecnologías Utilizadas

Backend: Java / Spring Boot o Node.js
Frontend: HTML, CSS, JavaScript
Base de datos: MySQL o MongoDB
Frameworks: Bootstrap
Infraestructura: Servidor web o hosting

## 6.4 Metodología de Desarrollo

Se utilizará una metodología ágil, con entregas parciales del sistema y revisiones periódicas del avance del proyecto.

Esto permitirá:

- Ajustar requerimientos si es necesario.

- Validar el funcionamiento de los módulos.

- Garantizar un desarrollo organizado.

# 7. Cronograma General del Proyecto

Duración total del proyecto: 6 meses

| Fase | Descripción | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y levantamiento de requerimientos | 1 mes |
| Fase 2 | Diseño del sistema | 1 mes |
| Fase 3 | Desarrollo del sistema | 3 meses |
| Fase 4 | Pruebas del sistema | 2 semanas |
| Fase 5 | Implementación y entrega | 2 semanas |

8. Modelo Económico del Proyecto

Valor estimado del desarrollo: $25.000.000 COP

Forma de pago:

| Fase | Descripción | Porcentaje | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis y requerimientos | 20% | $5.000.000 |
| Fase 2 | Diseño del sistema | 15% | $3.750.000 |
| Fase 3 | Desarrollo del sistema | 35% | $8.750.000 |
| Fase 4 | Pruebas del sistema | 15% | $3.750.000 |
| Fase 5 | Implementación y entrega | 15% | $3.750.000 |

# 9. Propiedad Intelectual y Confidencialidad

El software desarrollado será entregado al cliente para su uso dentro de la panadería.

El código fuente podrá ser utilizado por el equipo de desarrollo con fines académicos.

La información del cliente será tratada de manera confidencial y no será divulgada sin autorización.

# 10. Condiciones de Servicio y SLA

- Soporte técnico durante 3 meses posteriores a la entrega.

- Tiempo de respuesta a incidentes críticos: 24 horas.

- Corrección de errores encontrados durante el periodo de garantía.

- Capacitación básica a los usuarios del sistema.

# 11. Riesgos Identificados y Estrategias de Mitigación

| Riesgo | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cambios en requerimientos | Alto | Definir control de cambios |
| Retrasos en el desarrollo | Medio | Seguimiento semanal |
| Fallas técnicas | Medio | Pruebas antes de implementación |

# 12. Resultado Final de la Negociación

La negociación permitió establecer un acuerdo entre el cliente y el equipo desarrollador para implementar el sistema GEST PAN.

Ambas partes acordaron desarrollar un sistema que permita mejorar la gestión administrativa de la panadería mediante herramientas tecnológicas que faciliten el control de ventas, inventario y clientes.

Este acuerdo garantiza la viabilidad técnica y funcional del proyecto.

# 13. Acta de Acuerdo Final

Objeto del acuerdo:
Desarrollo e implementación del sistema GEST PAN para la gestión de procesos administrativos de una panadería.

Duración del proyecto:
6 meses.

Valor del proyecto:
$25.000.000 COP.

Condiciones principales:

- Desarrollo del sistema según el alcance definido.

- Entrega del software funcional.

- Capacitación básica al cliente.

# 14. Firmas de Aprobación

Cliente / Representante

Nombre: __________________________
Firma: ___________________________

Equipo desarrollador – Aprendices ADSO

Nombre: Andrea Viviana Florian
Firma: ___________________________

Nombre: Juan David Forero
Firma: ___________________________

Nombre: Yerik Hurtado
Firma: ___________________________

Instructor SENA

Nombre: __________________________
Firma: ___________________________